# Change Request beta và ngưỡng quiz

Mã tài liệu: A-CR-05  |  Ngày: 2026-10-20
BỘ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · NEXORA RAG BENCHMARK

Tài liệu nghiệp vụ giả lập có chủ ý: chứa dữ kiện, lịch sử đề xuất/phê duyệt và mối quan hệ liên tài liệu. Không sử dụng như dữ liệu vận hành thực.

# Các phiếu thay đổi

CR-A21: hoãn Apple Sign-In khỏi MVP, có thể xem xét sau beta.

CR-A22: bỏ push notification iOS khỏi beta; push Android được giữ lại.

CR-A23: đề nghị hạ ngưỡng đạt quiz từ 80% còn 70%; đây chỉ là đề xuất.

CR-A24: đề nghị thêm offline video download; nhóm phân tích đánh giá vượt phạm vi beta.

CR-A25: yêu cầu xác nhận beta chỉ phát hành khi không còn critical crash và có QA sign-off.

Biểu mẫu CR chỉ chứa đề xuất và tác động, không tự thiết lập quyết định hiệu lực.

Apple Sign-In hoãn khỏi MVP không có nghĩa không bao giờ hỗ trợ.

# Tác động dự kiến

CR-A22 nếu được duyệt giúp loại điều kiện APNs khỏi release gate beta, không sửa lỗi APNs.

CR-A23 nếu được duyệt sẽ làm mức 7/10 thành đạt, nhưng hiện phải chờ phê duyệt.

CR-A24 không mô tả phương án code hoặc người chịu trách nhiệm beta.

Nhóm QA yêu cầu phân biệt feature deferred với feature failed.