# Biên bản họp về push và quiz

Mã tài liệu: A-MOM-03  |  Ngày: 2026-10-17
BỘ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · NEXORA RAG BENCHMARK

Tài liệu nghiệp vụ giả lập có chủ ý: chứa dữ kiện, lịch sử đề xuất/phê duyệt và mối quan hệ liên tài liệu. Không sử dụng như dữ liệu vận hành thực.

# Nội dung thảo luận

Khoa báo chứng chỉ APNs chưa được cấp nên kiểm thử push iOS bị BLOCKED.

Vy báo push Android đã có bản thử nghiệm hoạt động, nhưng chưa khẳng định mọi ca kiểm thử đều PASS.

Phúc đề xuất tạm bỏ push iOS khỏi bản beta để không chặn toàn bộ tiến độ.

Nhóm cân nhắc Apple Sign-In nhưng chưa phê duyệt đưa vào MVP.

Mai đề xuất thử hạ ngưỡng quiz từ 80% xuống 70% để tăng tỉ lệ hoàn thành.

An yêu cầu tạo CR-A21, CR-A22 và CR-A23, chưa đưa ra quyết định ngay tại cuộc họp.

Offline download được một thành viên gợi ý nhưng không được ghi nhận là yêu cầu phải hoàn thành trước beta.

# Hành động theo sau

Khoa tiếp tục xử lý chứng chỉ APNs và báo trạng thái QA theo từng nền tảng.

Mai làm rõ định nghĩa BLOCKED khác FAIL.

Quyết định cuối cùng về beta phải tra Decision Log ngày 23/10.