# Báo cáo chất lượng beta tại ngày 26/10

Mã tài liệu: A-STATUS-07  |  Ngày: 2026-10-26
BỘ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · NEXORA RAG BENCHMARK

Tài liệu nghiệp vụ giả lập có chủ ý: chứa dữ kiện, lịch sử đề xuất/phê duyệt và mối quan hệ liên tài liệu. Không sử dụng như dữ liệu vận hành thực.

# Kết quả QA và trạng thái

Tổng cộng 120 test cases đã ghi nhận: 103 PASS, 9 FAIL và 8 BLOCKED.

Test push Android có 24 ca: 22 PASS và 2 FAIL; module chưa đạt 100%.

Test push iOS bị BLOCKED do APNs, nhưng push iOS đã được bỏ khỏi scope beta theo D-A22.

Trong 6 lỗi crash Android v0.8.1, 4 đã sửa và QA xác minh, 2 vẫn đang điều tra.

Đăng nhập email và Google OAuth có trong kế hoạch beta; Apple Sign-In chưa thuộc MVP.

Beta chưa được phát hành tại thời điểm báo cáo 26/10/2026.

Kết quả release gate: CHƯA ĐẠT vì còn 2 crash đang điều tra và chưa có QA sign-off.

Beta ngày 15/11 vẫn là mục tiêu dự kiến, không phải ngày phát hành chắc chắn.

# Ranh giới diễn giải

103 PASS không đồng nghĩa toàn bộ 120 test cases đều thành công.

8 BLOCKED không được tự tính như 8 FAIL.

Bỏ tính năng khỏi scope beta là quyết định về phạm vi, không tự chữa các lỗi kỹ thuật của tính năng.

Chưa có số liệu chứng minh iOS app bị hủy bỏ hoặc không phát triển tiếp.