# Phiếu yêu cầu thay đổi nghiệp vụ

Mã tài liệu: M-CR-05  |  Ngày: 2026-10-21
BỘ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · NEXORA RAG BENCHMARK

Tài liệu nghiệp vụ giả lập có chủ ý: chứa dữ kiện, lịch sử đề xuất/phê duyệt và mối quan hệ liên tài liệu. Không sử dụng như dữ liệu vận hành thực.

# Các Change Request

CR-014: đề xuất bỏ COD với sản phẩm số, duy trì COD đối với sản phẩm vật lý để giảm rủi ro giao mã số trước thanh toán.

CR-015: đề nghị tích hợp thêm ví điện tử cho beta, nhưng phân tích nguồn lực nhận xét rủi ro vượt phạm vi MVP.

CR-016: Minh đề nghị gia hạn deadline tích hợp thanh toán từ 05/11 thành 12/11 do callback cần thêm test.

CR-017: đề xuất tự động hoàn tiền khi payment gateway timeout; Linh yêu cầu đánh giá an toàn trước khi chấp thuận.

CR-018: yêu cầu retry payment phải bảo toàn idempotency key của cùng payment intent.

Đây là biểu mẫu yêu cầu, không phải quyết định phê duyệt; trạng thái phải đối chiếu Decision Log.

Không suy ra rằng tất cả CR được phê duyệt chỉ vì đã có mã và được thảo luận.

# Tác động và giới hạn

CR-014 ảnh hưởng quy tắc checkout theo loại hàng hóa.

CR-016 ảnh hưởng milestone UAT nếu được duyệt, nhưng chưa có cơ sở kết luận tác động đã xảy ra.

CR-017 cần đối chiếu dữ liệu ngân hàng; timeout không khẳng định tiền đã bị thu.

Các chủ sở hữu triển khai chỉ được cập nhật backlog sau quyết định hợp lệ của PM.