# Biên bản họp về COD và gia hạn thanh toán

Mã tài liệu: M-MOM-03  |  Ngày: 2026-10-20
BỘ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · NEXORA RAG BENCHMARK

Tài liệu nghiệp vụ giả lập có chủ ý: chứa dữ kiện, lịch sử đề xuất/phê duyệt và mối quan hệ liên tài liệu. Không sử dụng như dữ liệu vận hành thực.

# Thành phần và bối cảnh

Cuộc họp ngày 20/10/2026 có Lan, Minh, Huy, Trâm và Linh tham gia; đây là biên bản thảo luận, không phải sổ quyết định cuối cùng.

Minh nêu khó khăn tích hợp callback và ĐỀ XUẤT dời deadline thanh toán từ 05/11 sang 12/11.

Huy đề xuất chỉ giữ COD cho sản phẩm vật lý, tắt COD cho sản phẩm số do sản phẩm số không giao hàng trực tiếp.

Linh nêu nguy cơ hoàn tiền tự động khi timeout có thể phát sinh hoàn nhầm.

Trâm đề nghị bổ sung test retry với cùng payment intent, callback lặp và callback đến muộn.

Lan ghi nhận mọi đề xuất và yêu cầu lập Change Request, chưa phê duyệt thay đổi ngay trong cuộc họp.

# Việc cần làm và hạn chế thông tin

Minh soạn CR-016 về deadline; Huy phối hợp soạn CR-014 về COD sản phẩm số.

Đề xuất auto-refund sau timeout chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu giao dịch thực.

Một số người tham gia nhắc đến khả năng khách bị trừ tiền hai lần nhưng chưa có xác nhận từ ngân hàng.

Biên bản không tạo nghĩa vụ triển khai tính năng ví điện tử trong beta.

Để trả lời trạng thái chính thức, phải xem Decision Log sau cuộc họp.