# Báo cáo QA và trạng thái hạng mục

Mã tài liệu: M-STATUS-07  |  Ngày: 2026-10-26
BỘ DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · NEXORA RAG BENCHMARK

Tài liệu nghiệp vụ giả lập có chủ ý: chứa dữ kiện, lịch sử đề xuất/phê duyệt và mối quan hệ liên tài liệu. Không sử dụng như dữ liệu vận hành thực.

# Kiểm thử và tiến độ tại 26/10

Bộ QA cho payment checkout có 42 test cases: 36 PASS, 4 FAIL, 2 BLOCKED; tổng số đúng bằng 42.

Module tích hợp payment đang IN_PROGRESS, chưa được nghiệm thu hoàn tất dù mốc kế hoạch là 05/11.

Bộ test xác thực tài khoản chạy 18/18 PASS, không suy ra toàn bộ hệ thống đã nghiệm thu.

Đồng bộ tồn kho được đánh giá khoảng 70% khối lượng theo checklist của Huy; 70% không tương đương trạng thái DONE.

17 sự kiện timeout đã được ghi lại; 6 payment intents còn cần đối soát theo ghi chú ngày 23/10.

Không có báo cáo xác nhận trường hợp bị trừ tiền hai lần.

Trâm xếp callback đến muộn và retry không idempotent là hai rủi ro cần đóng trước UAT.

UAT ngày 18/11 vẫn là kế hoạch, chưa diễn ra vào ngày 26/10.

# Giải thích thang trạng thái

PASS là một test case đạt, không đảm bảo toàn bộ module DONE.

BLOCKED là test chưa thể xác nhận, không được tự coi là PASS hay FAIL.

Các milestone trong tương lai không được ghi nhận đã hoàn thành.

Trạng thái QA này là ảnh chụp tại ngày 26/10; có thể thay đổi bởi báo cáo sau.